Проектное предложение / Project Proposal

JDU Portfolio Workspace

Автор: Shoxruxbek Mukarramov

Группа: CoWork Retake — August 2026

Дата: 30 августа 2026 года

Тип проекта: Онлайн-архив студенческих проектов

# 1. Обзор проекта

JDU Portfolio Workspace — многоязычный онлайн-архив, в котором студенты JDU могут представить свои веб-приложения, исследования и цифровые прототипы в едином формате.

# 2. Актуальность

Студенческие проекты часто находятся в разных папках, презентациях и ссылках. Из-за этого преподавателю, ментору или другому студенту сложно быстро найти работу, понять её цель и посмотреть результат. Новый сервис объединяет эти материалы в одной визуальной точке доступа.

# 3. Цель и задачи

Цель — создать современную платформу, которая упрощает публикацию, поиск и обсуждение студенческих проектов.

объединить проекты в одном каталоге;

дать пользователю поиск, категории и фильтры;

показать проект как короткий case study с описанием и функциями;

добавить вопросы, ответы, отзывы и рабочую доску;

поддержать интерфейс на EN, RU, UZ и JP языках;

# 4. Целевая аудитория

| Пользователь | Основная потребность |
| --- | --- |
| Студент | Показать работу, получить вопросы и обратную связь. |
| Преподаватель | Быстро проверить проект и его результат. |
| Ментор | Оставить рекомендацию и обсудить решение. |
| Посетитель | Найти интересную работу и открыть её демо. |

# 5. Концепция и визуальное направление

Интерфейс построен как тёмная SaaS-панель в стилистике Design Rocket: фиксированный sidebar, округлённые пункты навигации, крупный hero-блок, карточки проектов с превью 4:3 и фиолетово-розово-оранжевая система акцентов.

# 6. Основные функции

| Функция | Описание | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Каталог проектов | Карточки с названием, автором, категорией, статусом и описанием. | Высокий |
| Поиск и фильтры | Поиск по проекту и автору; фильтры по категории и Draft/Published. | Высокий |
| Детали проекта | Функции, теги, статус, ссылка на демо, вопросы и Board. | Высокий |
| Questions | Тред вопросов с ответами автора. | Средний |
| Community feedback | Оценки и комментарии посетителей. | Средний |
| Добавление проекта | Создание карточки с выбором Draft или Published. | Высокий |
| Многоязычность | Переключение EN/RU/UZ/JP. | Средний |
| Профиль автора | Создание и редактирование профиля; выбранное направление отображается в workspace. | Высокий |
| Управление публикацией | Создание Draft или Published, редактирование и удаление собственных проектов. | Высокий |
| Board | Задачи по колонкам To do / In progress / Done; автор может добавлять и перемещать свои задачи. | Средний |

# 7. Технологии

React и TypeScript;

Vinext и Cloudflare Sites;

CSS с адаптивной вёрсткой;

Cloudflare D1 для проектов, профилей, Board, вопросов и отзывов; Cloudflare R2 для avatar и project cover;

серверные API для чтения, публикации, редактирования и сохранения данных;

workspace-authenticated user headers для идентификации пользователя.

# 8. Ожидаемый результат

Рабочий MVP опубликован по адресу https://jdu-signal-archive.ishonchsavdo1.chatgpt.site. В демонстрации используются примеры проектов Nihongo Talk Trainer, Osh Table, JDU Open Archive и Quiet City Index. Вопросы, отзывы и показатели являются sample data и не выдаются за реальные исследования.

# 9. Критерии успеха

каталог открывается без блокирующих ошибок;

поиск и фильтры возвращают релевантные проекты;

пользователь может открыть карточку проекта;

профиль, проект, вопрос, отзыв и задача Board сохраняются через backend;

новый проект сохраняется после обновления страницы и может быть опубликован или возвращён в Draft;

интерфейс работает на desktop и mobile;

сайт готов к демонстрации на отчётной встрече.

# 10. Ограничения текущего MVP

Загрузка аватара и обложки проекта реализована через R2. Ограничениями MVP остаются отдельные публичные страницы проектов, расширенные роли преподавателя/студента и moderation queue для отзывов.