График работы / Work Schedule

JDU Portfolio Workspace

Автор: Shoxruxbek Mukarramov

Группа: CoWork Retake — August 2026

Период: 23-31 августа 2026 года

Дедлайн: 31 августа 2026 года

# 1. Цель графика

График показывает последовательность разработки, проверки и подготовки материалов к пересдаче Cowork. Основные этапы привязаны к фактически выполненной работе над сайтом и сопроводительной документацией.

# 2. План работ

| Дата | Этап | Работы | Результат / статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 августа | Анализ задания | Изучение требований ретейка и выбор темы student portfolio. | Утверждена концепция. |
| 23-24 августа | Исследование стиля | Разбор webarchive Design Rocket: sidebar, карточки, цвета, ритм. | Сформирована visual direction. |
| 24-25 августа | Frontend MVP | Hero, sidebar, library, карточки, фильтры, drawer и responsive layout. | Рабочий интерфейс. |
| 25 августа | Demo content | Добавление проектов, fake questions, replies, reviews и Board. | Демонстрационные данные. |
| 26-27 августа | Backend | D1 schema, API profile/projects/questions/reviews/board и R2 media routes. | Persistent D1 + R2 data layer. |
| 27 августа | Integration | Подключение fetch, POST/PATCH/DELETE operations, profile persistence и Board к UI. | UI работает через API. |
| 28-30 августа | Testing | Build, lint, API smoke test, проверка profile/project/Board flows и media validation. | Обновлённый тестовый отчёт. |
| 28-30 августа | Documentation | проектное предложение, проектная документация, test report, CoWork report и PPTX deck. | Полный комплект для Drive. |
| 31 августа | Submission | Загрузка полного комплекта и сообщение о результатах в Classroom. | Финальная сдача. |

# 3. Рабочий процесс

требования → концепция;

концепция → дизайн и структура экранов;

структура → frontend prototype;

prototype → demo content;

demo content → D1 backend;

backend → testing;

testing → documentation → submission.

# 4. Контрольные точки

| Контрольная точка | Критерий готовности |
| --- | --- |
| Visual checkpoint | Сайт узнаваем как portfolio dashboard и соответствует выбранному референсу. |
| Functional checkpoint | Search, filter, drawer, forms, Questions и Reviews доступны пользователю. |
| Backend checkpoint | D1/R2 bindings подключены, API отвечает, записи и media сохраняются с owner check. |
| Submission checkpoint | Все 8 материалов названы понятно и находятся в одной папке Drive. |

# 5. Риски и меры

| Риск | Мера |
| --- | --- |
| Не хватает времени на документы | Использовать фактическую структуру сайта и единый набор данных. |
| Преподаватель не открывает private URL | До сдачи проверить доступ; при необходимости добавить email преподавателя. |
| Демо-данные воспримут как реальные | В отчётах явно отметить sample data. |
| Не сохраняется файл изображения | Проверить тип/размер, показать preview и сообщить о повторной загрузке при ошибке. |